АДМИНИСТРАЦИЯ  СОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2019                                                                                № 34-п

Об утверждении адресной программы по повышению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Сотниковского сельсовета Канского района на 2019 - 2029 годы

В целях повышения безопасности дорожного движения, вблизи общеобразовательных учреждений, а также на пешеходных переходах на территории Сотниковского сельсовета, в соответствии со ст. 21, 22 Федерального закона РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Сотниковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить адресную программу по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети Сотниковского сельсовета на 2019-2029 гг., согласно Приложению №1;

- Утвердить адресную программу по установке дорожно-знаковой информации на улично-дорожной сети, в том числе вблизи детских учреждений (школ), на проезжей части которых возможно появление детей на территории Сотниковского сельсовета на 2019-2029 гг., согласно Приложению №2;

- Утвердить адресную программу по  соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения на 2019-2029 гг., согласно Приложению №3;

- Утвердить адресную программу по повышению уровня средней освещённости улично-дорожной сети Сотниковского сельсовета на 2019-2029 гг., согласно Приложению №4;

- Утвердить адресную программу по обустройству улично-дорожной сети тротуарами и пешеходными дорожками на 2019-2029 гг., согласно Приложению №5;

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  главу Сотниковского сельсовета.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном печатном издании «Сельские вести».

Глава Сотниковского сельсовета                                                            М.Н.Рыбальченко

|  |  |  |  | Приложение №1 к постановлению администрации Сотниковского сельсовета от 27.09.2019 № 34-п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адресная программа по обустройству пешеходных переходов на улично-дорожной сети Сотниковского сельсовета на 2019-2029 гг. |
| Место | Нанесение горизонтальная разметка 1.14.1 «Зебра» | пешеходное ограждение (год установки) | Искусственная неровность (год установки) | Освещение (год установки) | сфетофор |
| ул. 30 лет Победы, 27 ( МБДОУ "Сотниковский детский сад") | 2020 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Всего |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Приложение № 2 к постановлению администрации Сотниковского сельсовета от 27.09.2019г. № 34-п |
| --- |
|  | Адресная программа по установке дорожно-знаковой информации на улично-дорожной сети, в том числе вблизи детских учреждений (школ), на проезжей части которых возможно появление детей на территории Сотниковского сельсовета на 2019-2029 гг. |  |
|  |  | 2020 год |  |  |
| №п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт. |  |
| 1 | с.Сотниково ул.Комсомольская | 3.1 | 1 |  |
| 2 | с.Сотниково ул.Комсомольская | 2.4 | 4 |  |
|  | Итого: |  | 5 |  |
|  |  | 2021 год |  |  |
| №п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт. |  |
| 1 | с.Сотниково ул. 30 лет Плбеды | 2.4 | 8 |  |
| 2 | с.Сотниково ул. 30 лет Подеды дом №2 | 3.4 | 1 |  |
|  | Итого: |  | 9 |  |
|  |  | 2022 год |  |  |
| №п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт. |  |
| 1 | с.Сотниково ул.Комсомольская | 24 | 4 |  |
| 2 | с.Сотниково ул.Комсомольская | 2.1 | 2 |  |
|  | Итого: |  | 6 |  |
|  |  | 2023 год |  |  |
| №п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт. |  |
| 1 | с.Сотниково ул.Комсомольская | 2.1 | 2 |  |
| 2 | д.Арефьевка ул.Молодежная | 2.1 | 2 |  |
| 3 | д.Круглово ул.Тракторная | 2.1 | 2 |  |
|  | ИТОГО |  | 6 |  |
|  |  | 2024 год |  |  |
| №п/п | Адрес выполнения работ | Наименование знака, в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 | Дорожный знак, шт. |  |
| 1 | п.Шахтинский ул.Ленина, ул.Мира | 2.1 | 2 |  |
| 2 | п.Шахтинский ул.Лесная, ул.Новая, ул.Подгорная | 2.4 | 4 |  |
| 3 | д.Круглово ул.Тракторная, ул.Зеленая | 2.4 | 4 |  |
|  | ИТОГО |  | 10 |  |
|  | Данная адресная программа составлена с учетом проекта организации дорожного движения и обустройства |  |  |

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации Сотниковского сельсовета от 27.09.2019г. № 34-п |
| --- | --- |
|  | Адресная программа по соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения на 2019-2029 гг. |
| № п/п | Адрес выполнения работ | Наименование мероприятия |
|  |  | проведение паспортизации дорог | проведение оценки технического состояния дорог | разработка проектов безопасности дорожного движения |
| 1 | ул. Ленина, ул.Мира п.Шахтинский | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 2 | ул.Молодежная, ул.Советская д.Арефьевка | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 3 | ул.Траторная, ул.Зеленая, пер.Тракторный д.Круглово | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 4 | ул.30 лет Победы, ул.Комсомольская, ул.Зеленая, ул.Молодежная, ул.Олимпиады-80, ул.Целинная, ул.Дорожная, ул.Новая с.Сотниково | 2024 год | 2024 год | разработан |
| 5 | пер.Школьный, пер.Молодежный с.Сотниково | 2025 год | 2025 год | разработан |

|  | Приложение №4 к постановлению администрации Сотниковского сельсовета от 27.09.2019г. № 34-п |
| --- | --- |
| Адресная программа по повышению уровня средней освещённости улично-дорожной сети Сотниковского сельсовета на 2019-2029 гг. |
| Наименование участка уличного освещения, распределенного по годам | требуется установить светильников, шт. |
| 2023 |  |
| с.Сотниково ул.30 лет Победы | 10 |
| с.Сотниково пер.Школьный | 2 |
| с.Сотникво ул.Комсомольская | 6 |
| 2024 |  |
| д.Арефьевка ул.Молодежная (СОШ) | строительство новой линии эл.передач |
| д.Арефьевка ул.Малая | 3 |
| д.Арефьевка ул.Октябрьская | 4 |
| 2025 |  |
| п.Шахтинский ул. Мира | 3 |
| п.Шахтинский ул.Лесная | 3 |
| п.Шахтинский ул.Новая | 2 |

Приложение №5 к постановлению администрации Сотниковского сельсовета от 27.09.2019г. № 34-п

Адресная программа по обустройству улично-дорожной сети тротуарами и пешеходными дорожками на 2019-2029 г.

2024 год

Наименование участка

с.Сотниково ул. 30 лет Победы от дома №23 до дома №33 ( МБДОУ "Сотниковский детский сад"

д.Арефьевка ул.Молодежная от дома №1 до дома №8 ( школа)

2023 год

п.Шахтинский ул.Ленина от дома №16 до ул.Лесная дом № 4 (школа)